**Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy**

**Znak sprawy: ZGKiM.IiZP/2/8/2021**

**Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00316271/01**

**U M O W A**

zawarta w Sierpcu w dniu ………….………., pomiędzy:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu, numer NIP 7760000819, REGON 147085519, adres: 09-200 Sierpc, ul. R. Traugutta 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000501791, kapitał zakładowy 16 666 500,00 zł reprezentowaną przez:

zwanym w dalej Zamawiającym lub Stroną**,**

1. …………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………….
2. …………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną,

o następującej treści:

1. **Przedmiot umowy**
	1. W wyniku rozstrzygniętego zamówienia w trybie podstawowym wg art. 275 ustawy Pzp, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. …………………..………………………………………….
	2. Przedmiotem umowy jest kompleksowe …………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* 1. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa wyszczególniona w Załączniku Nr 1 do umowy oraz Załącznik nr 5 do SWZ – Dokumentacja techniczna.
	2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z wykorzystaniem pomocy finansowej ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
	3. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi.
	4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
		1. Załączniki do umowy
			1. Załącznik A - Ogólne Warunki Umów o Roboty Budowlane (OWURB), zwane dalej OWURB.
			2. Załącznik B - Umowa wzajemna w zakresie ochrony danych osobowych.
			3. Załącznik Nr 1 - Wykaz dokumentacji projektowej.
			4. Załącznik Nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.
			5. Załącznik Nr 2 – Tabela elementów scalonych wraz z etapami fakturowania.
		2. Oferta Wykonawcy.
		3. Dokumentacja projektowa.
1. **Zobowiązania Wykonawcy**
	1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
		1. dostarczenia w terminie 7 dnia od daty podpisania umowy Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową zgodnego z Tabelą elementów scalonych wraz z etapami fakturowania i Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
		2. dostarczenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy. Harmonogramu rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem szczegółowym, Tabelą elementów scalonych wraz z etapami fakturowania oraz uzgodniony z Zamawiającym,
		3. dostarczenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, kopii umów ubezpieczeniowych (polis OC i ALL RISKS) wraz z dowodami zapłaty odpowiedniej części składki. Propozycje zapisów (zgodnie z pkt 2.15 umowy i pkt 5 OWURB) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
		4. zapewnienia prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim korzystającym z sąsiednich obiektów (inwestycja prowadzona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie innych czynnych obiektów),
		5. terminowego wykonywania robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
		6. wykonania przed terminem zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego: świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz, jeśli będzie wymagana, dokumentacji w zakresie ochrony p.poż. w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Wykonawca zobowiązany będzie oznakować obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
		7. przestrzegania postanowień OWURB – załącznik A do umowy.
		8. wykonania wszystkich innych prac i czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, również nie wymienionych w specyfikacjach technicznych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
	2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na okres ….... miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. Warunki gwarancji zgodnie z zapisami pkt. 4 OWURB – Załącznika A do umowy.
	3. Wszelkie koszty i opłaty wynikające z wykonywania przedmiotu umowy, również wynikające z realizacji czynności innych niż wymienione w pkt. 2.1., a potrzebnych do należytego wykonania umowy, obciążają wyłącznie Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie umowy.
	4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w projekcie. Zamawiający dopuszcza również możliwość wykonania robót zamiennych na wniosek Wykonawcy.
	5. Konieczność wykonania robót zamiennych nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
	6. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę.
	7. Wykonanie robót zamiennych na wniosek Wykonawcy musi być poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiającym przed terminem rozpoczęcia robót.
	8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie przez Zamawiającego robót zamiennych może stanowić dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia o przedłużenie terminu realizacji robót.
	9. W trakcie prowadzenia inwestycji, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, mogą być dokonywane zmiany materiałowe lub zmiany technologii wykonania poszczególnych elementów robót. Zmiany te dopuszcza się tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt oraz nie wpłynie na wzrost wynagrodzenia i termin wykonania umowy. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis oraz rysunki proponowanych zmian. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i pisemnego zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
	10. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych fragmentów robót lub wprowadzenia innych robót koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 5.1., pozostaje w każdym przypadku bez zmian, a ryzyko finansowe z tym związane ciąży odpowiednio na każdej ze Stron. Przedstawiony, na etapie postępowania przetargowego, przedmiar robót jest szacunkowy i zwiększenie lub zmniejszenie obmiaru nie może zmienić ceny ryczałtowej, a ryzyko finansowe z tym związane ponosi odpowiednio każda ze Stron.
	11. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy zgodnie z ppkt 4.1.2.
	12. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania robót budowlanych w systemie dwu lub trzyzmianowym również w soboty i niedziele. Wszystkie koszty związane z realizacją prac w systemie zmianowym zawarte są w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w pkt. 5.1. umowy, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę powyższego zobowiązania Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 8.1.11. OWURB.
	13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia na własny koszt tablicy reklamowej Zamawiającego, w miejscu uzgodnionym na placu budowy z Zamawiającym.
	14. W przypadku wystąpienia odkryć archeologicznych, pirotechnicznych lub innych Wykonawca zabezpieczy teren do czasu wyjaśnienia sprawy, poinformuje odpowiednie służby, a wszystkie koszty związane z tym faktem będą bezpośrednio obciążać Wykonawcę.
	15. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i utrzymania w mocy przez cały okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej:
		1. ubezpieczenie od ryzyk budowy i montażu w zakresie all risks z sumą ubezpieczenia wartości kontraktu powiększoną o sumę ubezpieczenia 10% z tytułu pokrycia kosztów akcji ratowniczej oraz usunięcia pozostałości po szkodzie.
2. ubezpieczenie mienia otaczającego i istniejącego z limitem odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
3. pozostałe wymagane warunki ubezpieczenia zgodnie z pkt. 5 OWURB;
	* 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie dedykowane) o minimalnej sumie gwarancyjnej w wysokości wartości kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia.
4. za szkody spowodowane przez działanie młotów, kafarów, w przypadku wykorzystywania wskazanych prac lub urządzeń w toku realizacji Umowy dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 1 000 000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia,
5. pozostałe wymagane warunki ubezpieczenia zgodnie z pkt. 5 OWURB;
6. **Zobowiązania Zamawiającego**
	1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania dokumentacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do umowy.
	2. Pozostałe zobowiązania Zamawiającego zgodnie z pkt 2. OWURB.
7. **Terminy realizacji**
	1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
		1. termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy,
		2. termin zakończenia: do dnia ……………………..
	2. Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji przedmiotu umowy przedstawia Załącznik Nr 2 do umowy.
	3. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminów pośrednich nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
	4. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy należy rozumieć łącznie: wykonanie całości zakresu robót objętych przedmiotem umowy oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie wybudowanego obiektu.
	5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji przedmiotu umowy na okres, który uzna za konieczny, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, a leżących po jego stronie, z zastrzeżeniem pkt. 9.4. umowy. W takim przypadku termin zakończenia, określony w ppkt. 4.1.2. umowy automatycznie ulega zmianie o okres wstrzymania prac. Strony zgodnie ustalają, iż wstrzymanie robót może nastąpić w każdym czasie, a Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do polecenia Zamawiającego.
	6. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji robót, zagrażających terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy wprowadzenia Programu zredukowania opóźnień, zwanego dalej Programem Naprawczym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi i wdroży w ciągu 7 dni Program Naprawczy w celu dotrzymania terminów realizacji i zapewnienia jakości. Brak dostarczenia i wdrożenia w w/w terminie Programu Naprawczego oraz jego terminowej realizacji jest podstawą do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. W Programie Naprawczym Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz opisać sposoby i wskazać środki jakie zostaną powzięte w celu nadrobienia opóźnienia.
8. **Wynagrodzenie**

5.1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę ryczałtową w wysokości ……….……… złotych netto, słownie: *……………………………..* złotych.

 Przy stawce VAT ..… %, kwota brutto wynosi: …………. złotych (słownie: *……………………………….* złotych).

5.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.1 uwzględnia koszty wszystkich prac i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych obiektu przy przekazaniu obiektu do eksploatacji, w tym również koszty robót i materiałów nie ujętych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do wykonania całości prac objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz koszty związane z wypełnieniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wymienionych w umowie, OWURB i SWZ.

5.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.1. umowy, będzie wypłacane w II ratach na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Kwoty rat określone są w Tabeli elementów scalonych – Załącznik Nr 2 umowy i płatne będą po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnych, odbiorów poszczególnych etapów, określonych w Tabeli elementów scalonych – Załącznik Nr 2 umowy. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności do czasu ich usunięcia.

* 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w następujący sposób:

5.4.1. pierwsza, po wykonaniu wszystkich robót i przeprowadzonym odbiorze danego etapu (odbiór częściowy), w wysokości 100 % wartości wynagrodzenia za dany etap określony w Tabeli elementów scalonych – Załącznik Nr 2 umowy, lecz nie więcej niż do wysokości 30% wynagrodzenia za wykonanie umowy określonego w punkcie 5.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru danego etapu oraz wypełnienie postanowień opisanych w pkt 6 OWURB,

* + 1. ostatnia rata, po wykonaniu wszystkich robót i czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz przeprowadzonym bezusterkowym odbiorze końcowym w wysokości 100 % wartości wynagrodzenia za etap ostatni określony w Tabeli elementów scalonych – Załącznik Nr 3 umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru końcowego oraz wypełnienie postanowień opisanych w pkt 6 OWURB.
	1. W celu uniknięcia wątpliwości, wynagrodzenie określone w pkt. 5.1. umowy, obejmuje wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności te do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w pkt. 1. i pkt. 2. niniejszej umowy oraz OWURB, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (w tym: opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji, należne podatki, opłaty administracyjne i skarbowe oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.
	2. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o dokumentację projektową, SWZ oraz przeprowadzoną wizję lokalną w terenie.
	3. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
	4. Niedoszacowanie wartości robót nie jest podstawą do zmiany wynagrodzenia w stosunku do oferty Wykonawcy.
1. **Oświadczenia Wykonawcy**

Wykonawca oświadcza, że:

* 1. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej ………………………….
1. **Przedstawiciele Stron**
	1. Przedstawicielami Zamawiającego na terenie budowy będą:
		1. ……………………………..
		2. ……………………………..
		3. Inspektor Nadzoru …………………. upr. bud. nr …………………… – pełniący funkcję Koordynatora inspektorów nadzoru,
		4. …..................................................................................... upr. bud. nr ……….………
		5. …...................................................................................... upr. bud. nr …....................
	2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie:
		1. Kierownik budowy *………………….* upr. bud. nr *……………………………….*
2. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**
	1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto (wg pkt. 5.1. umowy), tj. w wysokości ………………. złotych (słownie: ……………………………… złotych).
	2. Całość zabezpieczenia tj. ………………….. złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie ……………………………….., bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub ewentualnych roszczeń Podwykonawców. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.
	3. W przypadku zmiany umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument aktualizujący termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, pod rygorem potrącenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktury Wykonawcy.
	4. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
		1. 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
		2. 30 % wartości zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji i po obustronnym podpisaniu ostatecznego, bezusterkowego protokołu z przeglądu gwarancyjnego.
	5. W przypadku kiedy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości, o której mowa w ppkt. 8.4.2. umowy i w terminie, o którym mowa w ppkt. 8.4.1. umowy. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w zabezpieczenia Zamawiający dokona potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury.
	6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy skutkiem porozumienia Stron lub odstąpienia jednej z nich, okres gwarancji i rękojmi na część zrealizowaną rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ppkt. 10.6.1. OWURB.
3. **Postanowienia końcowe**
	1. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca zamierza wykonać osobiście oraz za pomocą Podwykonawców, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 6. OWURB, w zakresie:
		1. .

 *(zakres realizowany przez Podwykonawcę)*

* + 1. .

 *(zakres realizowany przez Podwykonawcę)*

* 1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją umowy będą kierowane na niżej podane adresy, numery faksów i adresy mailowe:
		1. Dla Zamawiającego:

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

 ul. Romualda Traugutta 33, 09-200 Sierpc

 tel. 24 275 55 35; fax. ……….

 e-mail: sekretariat@zgkim.sierpc.pl

 Dla Wykonawcy:

…………………………..

……………………….....

* 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie zapisy OWURB oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
	2. W przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie pkt. 4.5. umowy, Wykonawca na własny koszt, na okres wskazany przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu o wstrzymaniu prac, zabezpieczy teren budowy i rozpoczęte elementy prac. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zabezpieczenia robót i terenu budowy przez Wykonawcę, Zamawiający bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, uprawniony jest do wykonania koniecznych czynności na koszt Wykonawcy, którego wartość będzie potrącona z należnego mu wynagrodzenia.
	3. W przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie pkt. 4.5. umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonany przez Wykonawcę zakres robót, zaś Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wnosić żadnych innych roszczeń, w szczególności żądać odszkodowania, czy też pozostałej części umówionego wynagrodzenia. Rozliczenie wykonanych robót zostanie dokonane na podstawie kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w ppkt. 2.1.1. umowy, po wystawieniu faktury na zasadach określonych w pkt. 7. OWURB. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacyjny wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców o braku nierozliczonych należności z tytułu prac podzleconych ze strony Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. W przypadku wznowienia robót wypłacone wynagrodzenie zostanie zaliczone w poczet rat określonych w pkt. 5. umowy.
	4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem nieważności.
	5. Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy, w tym OWURB nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
	6. Wykonawca oświadcza, że stosuje się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”.
	7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**